**中医病历分类12月进度计划**

2018年12月1号~12月7号： 整理出关于第三类错误的数据，由中医师整理并分析，找出为何中间表示的原因，一起探讨解决方案

2018年12月8号~2018年12月14号：对模型进行改进，反馈改进后的结果，看是否能达到可以应用的水平。如果效果较好，接下来的两周部署模型工作，第三周部署模型，做到能用。第四周优化模型，综合考虑高并发和诊断的实时性优化模型。如果效果不好，那么第三周工作如下：

2018年12月15号~2018年12月22号：考虑是否继续全匹配（考虑中间表示的准确率还有多大空间，考虑能否再进一步减少第三类错误。），还是试用其它的分类方法（选取鲁棒性更强的，对中间辨证有一定容错能力的分类方法）

2018年12月23日~12月30日，部署模型，准备上线！